Исполнение муниципальной программы

«Безопасность муниципальных образовательных учреждений»

на 2012-2015 годы

В целях повышения уровня безопасности образовательных учреждений: противопожарной  и антитеррористической защиты зданий и сооружений; устойчивости конструкций зданий  и помещений; работоспособности коммуникационных систем (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, отопительной системы), предотвращения риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций  в образовательных учреждениях, обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем сохранения и укрепления здоровья учащихся действует муниципальная программа «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением администрации МО Абдулинский район от 24.07.2012 №744-п (с изменениями)

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п.п. | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы |
| 1. | Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Оборудование системой ПАК "Стрелец-мониторинг" | % от общего числа ОУ | 49 | 66 | 100 |  |
| 3. | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной безопасности и СОЛ | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Капитальный ремонт пожарных водоемов | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности | % от общего числа ОУ | 18,8 | 21,9 | 25 |  |
| 7. | Обеспечение средств первичного пожаротушения (огнетушителей) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Укомплектованность образовательных учреждений самоспасателями | % от общего числа ОУ | 25 | 0 | 0 |  |
| 9. | Проверка внутренних пожарных кранов | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Обучение руководителей образовательных учреждений и ответственных за пожарную безопасность (пожарно-технический минимум) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Капитальный ремонт путей эвакуации | % от общего числа ОУ | 18,8 | 21,9 | 25 |  |
| 12. | Капитальный ремонт электроснабжения (реконструкция) | % от общего числа ОУ | 21,9 | 28 | 37,5 |  |
| 13. | Замена электросчетчиков | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Проведение замера сопротивления изоляции электрических цепей (ежегодно пищеблоков, раз в три года зданий) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Обучение по электробезопасности (ежегодно) 32 объекта | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Оборудование системой экстренного вызова (тревожная кнопка) и обслуживание по договору | % от общего числа ОУ | 15,6 | 100 | 100 |  |
| 17. | Ремонт и восстановление ограждения образовательных учреждений | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 18. | Оборудование системами видеонаблюдения | % от общего числа ОУ | 6,3 | 9,4 | 15,6 |  |
| 19. | Капитальный ремонт зданий | % от общего числа ОУ | 25 | 25 | 25 | Отсутствие финансирования |
| 20. | Строительство нового объекта (Детский сад на 210 мест) | % от общего числа ОУ | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 21. | Ремонт отопительной системы | % от общего числа ОУ | 31,25 | 31,25 | 31,25 |  |
| 22. | Ремонт водопроводной системы | % от общего числа ОУ | 15,6 | 18,75 | 18,75 |  |
| 23. | Оборудование перегородки, разделяющей обеденный зал от пищеблока | % от общего числа ОУ | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Капитальный ремонт помещений | % от общего числа ОУ | 34,4 | 43,8 | 50 |  |
| 25. | Оборудование теплого туалета | % от общего числа ОУ | 96,9 | 100 | 100 |  |
| 26. | Ремонт и реконструкция медицинских кабинетов | % от общего числа ОУ | 15,6 | 21,9 | 28,1 |  |
| 27. | Оборудование фильтрами очистки питьевой воды | % от общего числа ОУ | 34 | 66 | 100 |  |

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы были реализованы мероприятия, направленные на:

- Обеспечение оперативной организации пожаротушения: установлено оборудование системой ПАК «Стрелец-мониторинг» в МБОУ «Егорьевская ООШ», МБОУ «Новотирисская ООШ», МБОУ «Чаганлинский детский сад». На условиях софинансирования из средств местного бюджета выделено 38,8 тысяч рублей.

- Обеспечение  безаварийности  зданий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников: капитальный ремонт электроснабжения МБОУ «Гимназия « 1». На условиях софинансирования из средств местного бюджета выделено 1220,0 тысяч рублей.

- Экономия потребления электроэнергии, безаварийности зданий:  на обучение по электробезопаснотси из средств местного бюджета выделено 44,6 тысяч рублей.

- Обеспечение охраны здания, сохранение жизни и здоровья обучающихся, противодействие террористической угрозы: на оборудование системами видеонаблюдения МБОУ «Лицей г. Абдулино» из средств местного бюджета выделено 64,9 тысяч рублей.

- Обеспечение укрепления конструкций зданий: оплачена  кредиторская задолженность за капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 1»  в размере 1307,6 тысяч рублей.

- Сохранение жизни и здоровья воспитанников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» в размере 199,9 тысяч рублей.

Сведения

о степени выполнения ведомственных  программ,

основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ

| № п.п | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реали-зации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | Муниципальная программа «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы |
| 1. | Оборудование системой ПАК "Стрелец-мониторинг" | отдел образования администрации муниципального образования Абдулинский район | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Май 2014 | Сентябрь 2014 | обеспечение оперативной организации пожаротушения, сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, материальных ценностей | обеспечение оперативной организации пожаротушения, сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, материальных ценностей |  |
| 2. | Капитальный ремонт электроснабжения – МБОУ «Гимназия №1» | образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Май 2014 | Август 2014 | обеспечение безаварийности зданий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников | обеспечение безаварийности зданий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников |  |
| 3 | Обучение по электробезопасности | отдел образования администрации муниципального образования Абдулинский район | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | экономия потребления электроэнергии, безаварийность зданий | экономия потребления электроэнергии, безаварийность зданий |  |
| 4 | Оборудование системами видеонаблюдения МБОУ «Лицей г. Абдулино» | образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Март 2014 | Май 2014 | обеспечение охраны здания, сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, материальных ценностей, противодействие террористической угрозы | обеспечение охраны здания, сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, материальных ценностей, противодействие террористической угрозы |  |
| 5 | Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 1» | отдел образования администрации муниципального образования Абдулинский район | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | обеспечение укрепления конструкций зданий, оборудование дошкольных групп в образовательных учреждениях | обеспечение укрепления конструкций зданий, оборудование дошкольных групп в образовательных учреждениях |  |
| 6 | Подготовка проектно-сметной документации и ее гос. экспертиза: | образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, областной целевой программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года (план) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | МП «Безопасность ОУ» | всего | X | X | X | X | 2868000 | 2876000 | 2849028 |
|  |  | Отдел образования | 016 | X | X | X | 2868000 | 2876000 | 2849028 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |

Информация

о расходах местного бюджета, бюджетов муниципальных образований

поселений  и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, областной целевой программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Оценка расходов <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | МП «Безопасность ОУ» | всего | 2876000,00 | 2849028,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2876000,00 | 2849028,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № п.п. | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| Муниципальная программа «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы |
| 1. | Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 2. | Оборудование системой ПАК "Стрелец-мониторинг" | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 3. | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 4. | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной безопасности и СОЛ | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 5. | Капитальный ремонт пожарных водоемов | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 6. | Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности | % от общего числа ОУ | 25 | 25 |  |
| 7. | Обеспечение средств первичного пожаротушения (огнетушителей) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 8. | Укомплектованность образовательных учреждений самоспасателями | % от общего числа ОУ | 0 | 0 |  |
| 9. | Проверка внутренних пожарных кранов | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 10. | Обучение руководителей образовательных учреждений и ответственных за пожарную безопасность (пожарно-технический минимум) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 11. | Капитальный ремонт путей эвакуации | % от общего числа ОУ | 25 | 25 |  |
| 12. | Капитальный ремонт электроснабжения (реконструкция) | % от общего числа ОУ | 37,5 | 37,5 |  |
| 13. | Замена электросчетчиков | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 14. | Проведение замера сопротивления изоляции электрических цепей (ежегодно пищеблоков, раз в три года зданий) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 15. | Обучение по электробезопасности (ежегодно 32 объекта) | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 16. | Оборудование системой экстренного вызова (тревожная кнопка) и обслуживание по договору | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 17. | Ремонт и восстановление ограждения образовательных учреждений | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 18. | Оборудование системами видеонаблюдения | % от общего числа ОУ | 15,6 | 15,6 |  |
| 19. | Капитальный ремонт зданий | % от общего числа ОУ | 41 | 41 |  |
| 20. | Строительство нового объекта (Детский сад на 210 мест) | % от общего числа ОУ | 0 | 100 |  |
| 21. | Ремонт отопительной системы | % от общего числа ОУ | 31,25 | 31,25 |  |
| 22. | Ремонт водопроводной системы | % от общего числа ОУ | 18,75 | 18,75 |  |
| 23. | Оборудование перегородки, разделяющей обеденный зал от пищеблока | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 24. | Капитальный ремонт помещений | % от общего числа ОУ | 50 | 50 |  |
| 25. | Оборудование теплого туалета | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |
| 26. | Ремонт и реконструкция медицинских кабинетов | % от общего числа ОУ | 28,1 | 28,1 |  |
| 27. | Оборудование фильтрами очистки питьевой воды | % от общего числа ОУ | 100 | 100 |  |